# Nota de Inversión

Entregable final · máximo 4 páginas · miércoles 16 de septiembre

|  | 📄 Descargar en Word — para llenar y entregar. |
| --- | --- |

Entregable final. Máximo 4 páginas. Formato de la industria, no de trabajo académico. Se entrega el miércoles 16 de septiembre, antes del Investor Day.

## 1 · Resumen de decisión (media página — se escribe al final)

| Solicitud | USD ___ en [instrumento] a [plazo] |
| --- | --- |
| Contraparte propuesta | [quién de la mesa] |
| VPN privado | USD ___ @ WACC ___% |
| VPN social | USD ___ @ TSD ___ |
| Switching value de carbono | USD ___/tCO₂e |
| Recomendación | Financiar / financiar condicionado a ___ / no financiar |

La frase: “Este proyecto se justifica socialmente si el precio del carbono supera USD ___/tCO₂e, valor que está [dentro / fuera] del rango de USD 50–100 recomendado por el Banco Mundial para 2030.”

## 2 · El problema y la oportunidad (media página)

Magnitud, territorio, por qué ahora. Sin adjetivos.

## 3 · Estructura del proyecto (media página)

Propiedad, actores, fuentes de ingreso con año de inicio, cadena de resultados hasta la línea de control.

## 4 · Análisis financiero (una página)

4.1 Supuestos críticos — los cinco que más mueven el resultado, con fuente.

4.2 Escenarios de precio

|  | Bajo | Central | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio |  |  |  |
| Lógica |  |  |  |
| VPN |  |  |  |

4.3 Costo de capital — con rango, no punto. Beta justificada.

4.4 Criterios

| VPN | TIR | TIRM | Payback desc. | Precio de equilibrio |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Declarar el número de cambios de signo del flujo y si la TIR es confiable.

## 5 · Análisis socioeconómico (media página)

Protocolo Banco Mundial:

| Tasa | sin C | C bajo (50) | C alto (100) |
| --- | --- | --- | --- |
| TSD ambiental Colombia |  |  |  |
| Consenso experto 2% |  |  |  |

Cuantificación del carbono: línea base, adicionalidad, permanencia, verificación.

La brecha: VPN social − VPN privado = USD ___. ¿Quién la paga?

## 6 · Riesgos (media página)

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | ¿Quién lo asume? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Escenarios NGFS:

|  | Current Policies | Net Zero 2050 | Delayed Transition |
| --- | --- | --- | --- |
| VPN privado |  |  |  |
| ¿Se financia? |  |  |  |

## 7 · Anexo obligatorio · Uso de IA

| Herramienta | Para qué | Prompt (resumen) | Cómo se verificó |
| --- | --- | --- | --- |

Toda cifra obtenida con IA debe estar verificada contra fuente primaria. Una cifra sin fuente anula el entregable.